Anliegerinformation

über die Straßensanierung der Gemeindeverbindungsstraßen GVS Bemberg – Lichtened, Haghub – Adelsberg, Giltshof – PAN 52 - PAN 8

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei o. g. Gemeindeverbindungsstraßen erfolgen in den nächsten Wochen Straßenbauarbeiten. Diese dienen in erster Linie dem Erhalt und der Verbesserung der Verkehrsanbindung.

Mit diesem Schreiben will Sie der Markt Tann kurz über den Bauablauf informieren und Ihnen die Ansprechpartner für Ihre Fragen und Anliegen benennen.

Beteiligte und Ansprechpartner:

Markt Tann, Herr Stapfer Tel.  0160 / 90805438

BABIC Bayer. Bitumen-Chemie GmbH BL: Herr Simon, Tel. 0171 / 1990051

Bauablauf:

Bauabschnitt 1: Vorprofilierungen mit Heißasphalt KW 27 – 28, 29.06.-09.07.2026

-  Ausführung in Bauabschnitten mit halbseitiger Wanderbaustelle.

Bauabschnitt 2: Oberflächenbehandlungen KW 29 – 31, 13.07.-02.08.2026

- Ausführung in Bauabschnitten Wanderbaustelle mit kurzfristiger Vollsperrung von ca. 10 Minuten.

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich Anfang Juli begonnen. Wir gehen derzeit von einer Bauzeit von ca. 5 - 6 Wochen aus. In beiden Bauabschnitten können Einsatz- und Rettungsfahrzeuge jederzeit passieren. Auch der Anliegerverkehr bleibt erhalten, aber es ist mit kurzen Wartezeiten zu rechnen.

Wir bitten um Ihre geschätzte und kooperative Unterstützung. Die Ausführung der Arbeiten kann leider nicht ganz störungsfrei – Zufahrtsbehinderungen und Eingriffe an straßenangrenzenden Grundstücken - erfolgen. Bitte sehen Sie uns Belästigungen durch Baulärm, Verschmutzungen und Behinderungen nach.

Markt Tann, den 15.06.2026

…………………………………….

Wasserleitungsneubau

Schmid, 1. Bürgermeister